Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach

Wareneingangsprüfung

Version 26.05.2000

Dokumentation

erstellt von:		Reinhard Eidelsburger

erreichbar unter:	Reinhard.Eidelsburger@juzo.de

Stand:		26.05.2000

Inhaltsverzeichnis

INHALSVERZEICHNIS									2

EINLEITUNG 											3

PROJEKTBESCHREIBUNG									3

GRUNDPROBLEMATIK									4

ZIEL												4

IST-ANALYSE											4

SOLL-ANALYSE										6

SCHWIERIGKEITEN										7

SITZUNGEN ZU DIESEM THEMA								8

PROJEKT-ZEITPLAN										8

- Einleitung

Die Julius Zorn GmbH ist ein modernes Unternehmen mit einer langen Tradition. Seit über 75 Jahren ist Juzo im Bereich der Kompressionstherapie tätig. Juzo Produkte finden erfolgreiche Anwendung bei allen Erkrankungen, die eine Kompressionsbehandlung bedürfen.

Die Kundenservicegruppen von Juzo sind Tag für Tag in direktem Kontakt mit den Kunden. Spezifisches Fachwissen ist hier genauso gefragt wie Einfühlungsvermögen und Problemverständnis. Intensive Schulungen und laufender Erfahrungsaustausch sorgen für einen hohen Qualitätsstandard. Denn der Dienst am Kunden, höfliches Auftreten, Freundlichkeit und kompetente Fachberatung gehören für Juzo zu einem hochwertigen Produkt.

Im Jahr 1968 beginnt im Hause Juzo das EDV-Zeitalter. Die so gestraffte und durchdachte Organisation ist der Grundstein für weiteres Wachstum.

Moderne Datenverarbeitung sorgt bei Juzo für den reibungslosen Ablauf der gesamten Logistik. Alle Bereiche des Unternehmens sind elektronisch miteinander vernetzt: vom Posteingang bis zur Produktion und Lagerverwaltung. Hier werden permanent neue Entwicklungen unbürokratisch und praxisorientiert in den Unternehmensablauf integriert.

# Projektbeschreibung

Der Beschaffungsprozess für Rohmaterialien und Handelswaren der Julius Zorn GmbH soll verbessert werden. Dafür ist eine neue EDV-gestützte Wareneingangsprüfung, die Rohstoffe und Garne nach ihrer Qualität vergleicht und überprüft, dringend nötig.

Um diese Wareneingangsprüfung zu realisieren gibt es drei Möglichkeiten:

- verwenden des QM-Moduls von SAP R/3

- Programmierarbeiten an einen externen Dienstleister abgeben

- Wareneingangsprüfung selbst programmieren.

Die realisierte Wareneingangsprüfung wird nach einer Testphase in einem Teillager und in Zukunft dann bei allen Wareneingangsbereichen der Firma Julius Zorn GmbH eingesetzt werden. Damit soll ein einheitlicher Qualitätsstandard erreicht und das Lagerpersonal entlastet werden.

Das Projektteam besteht aus der Geschäftsleitung, den Mitarbeitern des Einkaufs und der EDV.

# Grundproblematik

Die Integration der Wareneingangsprüfung in den Beschaffungsprozess für Rohmaterialien und Handelswaren (siehe Anlage 1 „Beschaffungsprozess von Roh- und Handelswaren“) ist das Hauptziel des Projektes. Durch die ca. 450 verschiedenen Lieferanten ist die Anzahl der Rohmaterialien und der Handelsprodukte auch dementsprechend hoch.

Ein weiteres Problem ist es, das die Wareneingangsbereiche über mehrere Regionen verteilt sind. Durch den großen Wissensunterschied der einzelnen Mitarbeiter kommt es in den Wareneingangsbereichen zu unterschiedlich guten Qualitätsstandards. Dadurch entsteht eine hohe und nicht kalkulierbare Fehlerquote bei der Wareneingangsprüfung.

In unserem Unternehmen ist SAP R/3 im Einsatz, aber ohne das Modul QM (Qualitätsmanagement). Ohne dieses Modul ist eine Wareneingangsprüfung über SAP leider nicht möglich. Der Einsatz des Moduls QM (Qualitätsmanagement) ist aber wegen den hohen Kosten und zu geringen Größe des Unternehmens nicht rentabel.

# Ziel

Die Entwicklung eines EDV-Systems für die Wareneingangsprüfung soll das Lagerpersonal mit gezielten Checklisten bei der Wareneingangsprüfung unterstützen und damit entlasten.

Außerdem soll es durch die EDV-gestützte Wareneingangsprüfung möglich sein bei der Wareneingangsprüfung, die Prüfprotokolle komplett zu archivieren und nach bestimmten Kriterien zu suchen und auszuwerten.

Daraus ergibt sich, dass über diese Statistik Themen wie Kalkulation oder Lieferantenverhandlungen effizienter vorbereitet und durchgeführt werden können.

- IST-Analyse

5.1 Fachliche Analyse

Von der Geschäftsleitung kam eine Anfrage, sich über eine Veränderung der Wareneingangsprüfung zu unterhalten um die Effizienz der Wareneingangsprüfung meßbar zu erhöhen.

Durch ein Gespräch mit der EDV-Leitung über das weitere Vorgehen sind wir zu folgender Entscheidung gekommen. Am besten soll der grundlegende Ablauf  der Beschaffung prozessorientiert kennengelernt werden. Hier soll eine graphische Prozessanalyse zur Einordnung der Wareneingangsprüfung durchgeführt und daraufhin ein internes Audit begleitet werden.

Das interne Audit ist eine regelmäßige, unternehmensinterne Überprüfung von qualitätsrelevanten Dokumenten oder qualitätsbezogenen Tätigkeiten, die zur Erreichung der Vorgaben notwendig sind.

Der Auditor führt alleine oder mit Co-Auditoren das interne Audit im gesamten Unternehmen durch. Die Qualifizierung zur Durchführung der internen Audits entnimmt er einer regelmäßigen, externen Unterweisung.

Um die Integration des Wareneingangsprüfprozesses in der Beschaffung von Rohmaterialien besser zu verstehen, wird der Gesamtprozess in Zusammenarbeit mit der Einkaufsabteilung graphisch dargestellt (siehe Anlage 2: „Beschaffungsprozess von Roh- und Handelswaren“).

Für die Teilnahme am internen Audit wurde ein bestimmter Termin mit der Abteilung Qualitätsmanagement vereinbart. Das Ergebnis des internen Audits sind ausgefüllte Fragebögen (siehe Anlage 3: „Fragebogen für Beschaffung“). Auf diesen Fragebögen wird vermerkt, ob die gestellten Anforderung in Ordnung, teilweise in Ordnung oder nicht in Ordnung sind.

Durch das interne Audit im Rohmateriallager mit den Auditoren kommen wir zu folgenden entdeckten Problematiken:

- Bei allen Warengruppen sind nur Standardprüfprotokolle vorhanden

- Viele Warenmängel bleiben wegen der fehlenden Kriterien unbekannt und diese Mängel sind schlecht zu analysieren

- Das Know-how des Lagerpersonals reicht nicht für eine vollständige Wareneingangsprüfung aus

Für die Punkte 1. / 2. soll im folgenden eine EDV-Lösung mit einem Pflichtenheft erstellt werden.

(siehe Anlage 4: „Wareneingangsprüfbeleg“)

5.2 Analyse der eingesetzten EDV

Bevor in einer Soll-Analyse die Vorstellungen definiert werden, muss die heutige EDV-Infrastruktur analysiert werden.

Durch ein Interview mit der EDV-Leitung kam es dabei zu folgenden Informationen:

Die SAP wird seit dem 1996 im Hause Juzo eingesetzt und läuft momentan in der Version 4.0b. Zur Datenspeicherung wird eine Oracle-Datenbank und als Betriebssystem Windows NT 4.0 verwendet. Es werden die Module Finanzen (FI), Anlagenmanagement (AM) und Materialmanagement (MM) eingesetzt. Der Einsatz des Controlling-Moduls (CO) ist  in Planung.

Es wurde gemeinsam diskutiert, ob die Probleme mit dem heutigen Funktionsumfang der SAP zu lösen sind. Durch ein Gespräch mit unserem SAP-Systemhaus kamen wir zu dem Ergebnis, das die Funktionen der Wareneingangsprüfung nur vernünftig mit dem Modul QM (Qualitätsmanagement) zu lösen wären. Doch dieses Modul würde einschließlich der Dienstleistung für das Customizing ca. 30.000 DM kosten.

Da der Erfolg der Investition (Nutzen) momentan nicht abschätzbar ist, wurde im Gremium der Entschluss gefasst, die Wareneingangsprüfung mit Hilfe eigener Mittel zu erstellen.

Hierzu soll über eine Soll-Analyse ein Pflichtenheft erstellt werden, welches einem internen Programmierer die Vorgaben für die Entwicklung setzt.

- SOLL-Analyse

Es wurde beschlossen, daß es sich bei der Wareneingangsprüfung um eine Eigenentwicklung handeln soll.

Durch ein Gespräch mit der Einkaufsleitung wurden die Soll-Anforderungen für das Projekt erstellt. Für dieses Gespräch wurde die Interviewtechnik benutzt. Hier wurden mit gezielten Fragen Alternativen und Lösungsvorschläge gesucht.

Laut der Einkaufsleitung müssen die Prüfkriterien von den Warengruppen abhängig gemacht werden, d.h. jede Warengruppe bekommt ein eigenes Prüfprotokoll, auf dem die verschiedenen Kriterien der Warengruppe vorhanden sind.

Ein weiterer Punkt war die fehlende Auswertung des Materials der Wareneingangsprüfung (siehe Pflichtenheft). Hierzu muss laut der Einkaufsleitung eine flexible Auswertungsschnittstelle geschaffen werden.

Es sollten aber keine statischen, sondern flexibl konfigurierbare Berichte verwendet werden.

Durch ein Brainstorming mit Hilfe der Metaplan-Technik wurde mit der EDV- und Verwaltungsleitung die Realisierung durchgesprochen. Das Brainstorming hilft einem Team, so viele Ideen wie möglich mit dem geringstmöglichen Zeitaufwand zu entwickeln. Man kann das Brainstorming in ein systematisches und ein unsystematisches Brainstorming unterteilen. Beim systematischen Brainstorming sprechen alle Teammitglieder ihre Ideen der Reihe nach aus. Diese Vorgehensweise zwingt auch zurückhaltende und schüchterne Personen zur Teilnahme. Beim unsystematischen Brainstorming äußern alle Teilnehmer ihre Ideen, wie sie ihnen spontan in den Sinn kommen. Nachteil dieser Vorgehensweise kann sein, dass nur die lautstarken Personen dominieren und das der Moderator durch die vielen Zurufe eventuell die Übersicht verliert.

Bei der Metaplan-Technik werden alle Ideen an eine Pinnwand geheftet und dadurch kann jeder Teilnehmer sich ein Bild von den Vorschlägen der anderen Teammitglieder machen. Danach kann man die Ideen aussortieren und überlegen, welche zu realisieren sind und welche nicht.

Die Metaplantechnik ist eine Methode, die von einem Moderator geleitet wird. Es können mit Packpapier bespannte Stecktafeln, verschiedene Karten und Filzstife verwendet werden. Mit ihnen werden Sachverhalte und Diskussionsverläufe vor aller Augen sichtbar dargestellt. Die Metaplantechnik wird angewendet um Probleme zu lösen, Erfahrungen auszutauschen, Pläne zu schmieden usw. Dazu werden Beiträge von allen Teilnehmern gebraucht.

Durch eine Kombination vom Brainstorming und der Metaplan-Technik kann man hier schnell verwertbare besten Ergebnisse erzielen.

Erst wurden alle Alternativen besprochen und die fachlichen Vorgaben überprüft.

Nach Auswertung dieses Brainstorming kamen wir zu dem gemeinsamen Beschluss, das eine „kleine Lösung“ notwendig ist. Diese Lösung soll aber ausbaufähig sein und auf Standard-Büro-Software basieren. Trotzdem soll die Wareneingangsprüfung nicht nur von Programmierern zu bedienen sein, sondern auch für das Lager- und Einkaufspersonal.

Nun wird das Pflichtenheft entwickelt und anschließend durch die EDV-Leitung und Verwaltung freigegeben.

- Schwierigkeiten

Die größten Schwierigkeiten entstanden bei der Terminkoordination der verschiedenen Abteilungen und Personen. Da die verschiedenen Fachabteilungen häufig beschäftigt waren und die EDV auch des öfteren verhindert (Tagesgeschäft, Schule) gewesen ist, war es nicht sehr einfach das benötigte Konzept für die Wareneingangsprüfung zu erstellen.

Ein weiteres Problem war die Erstellung des Fachkonzeptes zusammen mit der Einkaufsabteilung. Das größte Problem bestand dabei die fachlichen Vorgaben in IT-Vorgaben umzusetzen.

# Sitzungen zu diesem Thema

| Besprechung am | Zeit | Raum | Teilnehmer |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.03.2000 Auftrag der Geschäftsleitung | 10:15 – 11:00 | Geschäftsleitung | Herr Schettler (GL) Herr Gold (VW) Herr Eidelsburger (EDV) |
| 27.03.2000 Allgemeines | 14:00 – 15:00 | Büro Herr Gold | Herr Gold (VW) Herr Eidelsburger (EDV) |
| 27.03.2000 Fachliche Vorgaben | 9:00 – 11:00 | Einkauf | Herr Loibl (EK) Herr Eidelsburger (EDV) |
| 28.03.2000 Besprechung QM | 10:00 – 11:00 | QM | Herr Schabel (QM) Herr Eidelsburger (EDV) |
| 29.03.2000 Audit | 13:00 – 15:00 | Beschaffung | Herr Schabel (QM) Herr Gold (VW) Herr Eidelsburger (EDV) |
| 20.04.2000 Kriterien Access | 9:00 – 9:30 | Büro Herr Gold | Herr Gold (VW) Herr Eidelsburger (EDV) |
| 10.05.2000 Entscheidungshilfen | 10:00-13:00 | EDV | Frau Mangold (EDV) Herr Eidelsburger (EDV) |

# Projekt-Zeitplan

| Datum | Zeit | Tätigkeit |
| --- | --- | --- |
| 15.05.2000 | 5 Stunden | Erstellen des Pflichtenhefts |
| 16.05.2000 | 6 Stunden | Erstellen des Pflichtenhefts |
| 17.05.2000 | 2,5 Stunden | Erstellen des Pflichtenhefts |
| 18.05.2000 | 2 Stunden | Erstellen des Pflichtenhefts |
| 21.05.2000 | 2 Stunden | Erstellen der Dokumentation |
| 22.05.2000 | 3 Stunden | Erstellen der Dokumentation |
| 24.05.2000 | 7,5 Stunden | Erstellen der Dokumentation |
| 25.05.2000 | 7,5 Stunden | Erstellen der Dokumentation und der Ordner |